PetCare O2O 项目软件配置管理计划

作    者：   曾志洪

审 核 人：    曾志洪

审核日期：   2026.06.27

批 准 人：    曾志洪

批准日期：    2026.06.27

| 学号 | 姓名 | 文档贡献度（均值为1） | 开发工作 | 课程成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2320160033 | 曾志洪 | 1.0 | 独立完成全部配置管理工作：配置项识别、版本控制、基线与变更管理、CI/CD 流水线与 Docker 部署、配置审计 |  |

目　录

1、概述	3

1.1 项目概述	3

1.2 目的和范围	3

1.3 软件配置管理计划的维护	3

1.4 术语	4

1.5 参考资料	4

2、角色与职责	5

2.1 SCCB	5

2.2 项目经理	5

2.3 项目配置管理工程师	5

2.4 其他人员	6

2.5 PetCare O2O 项目人力资源信息	6

3、配置项识别	6

3.1 文档	6

文档清单	6

文档命名	7

文档密级	7

3.2 代码	8

4、配置库管理	8

4.1 配置管理工具	9

4.2 配置库目录结构	9

4.3 配置库权限管理	10

4.4 配置库扩容	10

5、基线管理	10

5.1 基线计划	10

5.2 基线活动	11

5.3 基线报呃	12

6、变更管理	13

6.1 变更管理流程	13

6.1.1 配置项修改	13

6.1.2 变更流程	14

6.2 变更管理报呃	14

7、缺陷管理	16

7.1 缺陷管理规范	16

提交问题	17

审核问题（测试经理）	17

开发人员定位并修改问题	17

配置管理工程师归档	17

测试经理审核	18

测试人员验证问题	18

关闭问题单	18

7.2 缺陷管理报呃	18

8、版本发布管理	19

8.1 分支管理	19

8.2 版本命名规则	19

8.3 版本发布计划	20

8.4 版本发布流程	20

8.5 版本发布报呃	21

9、配置状态报呃发布	22

10、归档数据	22

10.1 归档内容	22

10.2 归档活动	22

11、配置审计	23

11.1 审计内容	23

11.2 审计报呃	23

1、概述

1.1 项目概述

PetCare O2O 是一套面向单体宠物门店的模块化单体应用，覆盖宠物服务预约、商品零售、社区互动和营销活动四大业务域。系统采用响应式 H5 优先策略，先交付可在手机与桌面浏览器使用的 Web 应用，后续再适配微信小程序。

技术架构为“后端 Spring Boot 3.3 + MyBatis-Plus + MySQL 8 + 管理端 Vue3 + Element Plus + 用户端 UniApp H5”，通过 Jenkins 与 GitHub Actions 实现持续集成，通过 Docker Compose 实现容器化一键部署。本项目为《软件配置管理》课程期末大作业，产品基线 v1.0.0-rc1 已建立，843 个测试全部通过。

1.2 目的和范围

本文档描述 PetCare O2O 项目的软件配置管理计划，该计划向 PetCare O2O 项目组以及相关受 SCM 活动影响的组和个人提供相应的说明和操作指南，使本项目的 SCM 计划与策略能够在项目的 SCM 活动中得到落实，达到规范开发过程管理、保证软件产品质量的目的。

本计划适用于 PetCare O2O 项目的整个生命周期，覆盖配置项识别、版本控制、基线管理、变更控制、缺陷管理、版本发布、配置审计等全部 SCM 活动。

1.3 软件配置管理计划的维护

计划由 PetCare O2O 项目的项目经理和项目配置管理工程师（本项目均由曾志洪担任）共同制订。如果计划中的 SCM 活动在实施中出现偏离，由项目配置管理工程师及时审计与纠正。本计划随里程碑推进持续更新，修订记录见封面修订信息表。

1.4 术语

表1 术语表

| 缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| SCM | Software Configuration Management，软件配置管理 |
| SCCB | Software Configuration Control Board，软件配置变更控制委员会 |
| QA | Quality Assurance，质量保证 |
| CMO | Configuration Management Officer，配置管理专员 |
| CI | Configuration Item，配置项 |
| SRS | Software Requirements Specification，软件需求规格说明书 |
| SD | Software Design，软件设计说明书 |
| CCB | Change Control Board，变更控制委员会，本项目与 SCCB 同义 |

1.5 参考资料

（1） IEEE Std 828-2012 Configuration Management in Systems and Software Engineering

（2） GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语

（3） ISO 10007:2017 质量管理体系—配置管理指南

（4） 《软件配置管理》课程期末大作业要求（2026 春季）

（5） 项目内部：AGENTS.md、docs/00-project-boundary.md、docs/01-architecture-design.md、docs/02-task-breakdown.md、docs/05-testing-and-verification.md

2、角色与职责

2.1 SCCB

软件配置变更控制委员会（SCCB）负责对配置项的变更申请进行评估、审批，规范变更申请流程。本项目为单人项目，SCCB 由项目经理兼任。

2.2 项目经理

项目经理须协助项目配置管理工程师在软件项目的研发过程中严格执行《PetCare O2O 项目软件配置管理计划》中的要求与规范。本项目由曾志洪同时担任项目经理与配置管理工程师。

2.3 项目配置管理工程师

项目配置管理工程师的职责是制定《PetCare O2O 项目软件配置管理计划》及有关规程；指导与监督项目组人员进行软件配置管理活动；并对配置管理的开展情况进行定期或者事件触发性的检查与发布。

2.4 其他人员

PetCare O2O 软件项目组的需求分析人员、架构设计人员、开发人员、测试人员、资料人员等须按照《PetCare O2O 项目软件配置管理计划》落实配置管理工作。本项目为单人项目，上述角色均由同一人担任。

2.5 PetCare O2O 项目人力资源信息

表2 项目人力资源

| 角色 | 职责 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 市场代表 | 搜集市场需求，整理需求说明书，向客户传递软件版本 | 曾志洪 |
| 项目经理 | 项目立项与项目进度安排，人力资源安排，关键里程碑点的评审与决策 | 曾志洪 |
| 架构设计师 | 需求梳理，架构设计，概要设计 | 曾志洪 |
| 开发工程师 | 详细设计，代码编写，集成版本，解决 bug | 曾志洪 |
| 测试工程师 | 编写测试方案与策略、计划、用例、报告，执行测试，输出软件产品质量分析报告 | 曾志洪 |
| 资料工程师 | 根据软件产品编写安装指南、操作指导书、在线帮助、用户手册等须交付客户的文档 | 曾志洪 |
| 配置管理工程师 | 编制配置管理计划；配置项标识；版本库创建维护；更新软件基线；发布配置状态报告；定期配置审计；发布相关产品 | 曾志洪 |
| SCCB | 对变更申请进行评估与审批 | 曾志洪 |
| 质量保证工程师 | 制定项目质量保证计划，搜集数据与分析，审计，制定质量提升解决方案 | 曾志洪 |

说明：本项目为单人课程作业，上述全部角色均由同一人担任，各职责划分参考企业级配置管理流程保留，以体现完整的 SCM 体系。

3、配置项识别

3.1 文档

文档清单

该项目需要纳入配置管理的文档类配置项如下表所示，文档负责人须提交经过评审后的文档到配置库，收回文档的修改权限。

表3 文档清单

| 文档名称 | 基线日期 | 版本 | 负责人 | 审核人 | 标识 | 存放路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求规格说明书 | 2026.06.13 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-SRS | docs/requirements-source.md |
| 项目边界 | 2026.06.13 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-PB | docs/00-project-boundary.md |
| 架构设计 | 2026.06.13 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-AD | docs/01-architecture-design.md |
| 交付路线图 | 2026.06.13 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-TB | docs/02-task-breakdown.md |
| 软件配置管理计划 | 2026.06.22 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-CMP | docs/03-configuration-management-plan.md |
| 代码与安全规则 | 2026.06.13 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-CS | docs/04-code-standards.md |
| 测试与验证 | 2026.06.13 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-TV | docs/05-testing-and-verification.md |
| 构建指导书 | 2026.06.22 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-BG | docs/06-build-guide.md |
| 部署指南 | 2026.06.22 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-DG | docs/07-deployment-guide.md |
| 配置项目登记表 | 2026.06.22 | V1.0 | 曾志洪 | 曾志洪 | PCO-CIR | docs/配置项目登记表.md |

文档命名

项目名称 + 文档内容 + 版本号，如：PetCare O2O 需求说明书 V1.0。

版本号说明：如果针对文档进行大的改动（如新增了几个重要的需求），从“.”号前面升级，即 V2.0；如果只是修改错别字或规范问题，从“.”号后面升级，即 V1.1。

文档密级

（1） 绝密：一旦泄密会使公司利益遭受特别严重的损害；

（2） 机密：一旦泄密会使公司利益遭受严重的损害；

（3） 秘密：一旦泄密会使公司利益遭受较大的损害；

（4） 内部公开：一旦泄密会使公司利益遭受一般损害；

（5） 公开资料：公开有助于公司利益。本项目文档默认“内部公开”。

3.2 代码

源代码、编译工具、编译脚本等生成系统的必须的配置项都要纳入配置管理。项目开发过程中产生的全部源代码（后端 Java、前端 Vue/TS、测试代码），都必须存放到配置库的指定目录下。

开发人员每天从版本库拉取最新代码，修改后确认编译通过、自测试无问题，再将代码提交合入版本库。为保证代码质量，本项目使用 Jenkins 与 GitHub Actions 持续集成环境对代码进行编译构建和测试（含 843 个单元/集成测试）。

代码在转测试和正式对外发布时需要打个标签（tag），记录在这两个关键点上代码的状态。后续每发布一个版本或补丁，也需要打个标签，方便版本追溯。本项目已打标签 8 个基线 tag（v1.0.0-fb、v1.0.0-m1……v1.0.0-rc1）。

4、配置库管理

4.1 配置管理工具

常用的配置库管理工具有 VisualSVN Server、ClearCase(CC)、Visual SourceSafe（VSS）、CVS、Git。考虑到分支管理与协作开发能力、分布式特性以及与 CI/CD 的集成度，本项目选择 Git 作为版本控制工具，远程仓库托管于 GitHub。

项目团队中的每个人员在访问版本库之前，需要在本地安装 Git 客户端，并配置 SSH 凭证或 Personal Access Token。main 与 develop 分支设为受保护分支，禁止 git push --force，合并须经 Pull Request 评审。

4.2 配置库目录结构

目录结构规划如下，请全体人员按照目录结构分类存放文档与代码。本项目的配置库目录结构如图 1 所示。

petcare-o2o/                       │— 配置库根目录
├── AGENTS.md                  │  Agent 执行规则（项目最高优先级）
├── README.md                  │  项目说明
├── CHANGELOG.md               │  变更日志
├── pom.xml                    │  后端构建脚本
├── schema.sql / *.sql         │  数据库脚本
├── Dockerfile / docker-compose.yml │  容器化构建
├── Jenkinsfile                │  CI 流水线
├── src/                       │  后端源码（Java + 测试）
├── frontend/admin-web/        │  管理端源码（Vue3）
├── frontend/miniapp/          │  用户端 H5 源码（UniApp）
├── nginx/                     │  反向代理配置
├── .github/workflows/         │  GitHub Actions
└── docs/                      │  文档（CMP/配置项登记表/基线清单/变更实例）

图1 配置库目录结构

版本库路径：https://github.com/zengmo20224/petcare-o2o

4.3 配置库权限管理

配置库权限根据实际情况分配。例如开发人员对 04 开发目录应有写权限，其他目录则只需读权限。配置库权限由项目配置管理工程师配置，权限分配策略制定后需经项目经理、开发经理、测试经理等相关人员评审。

表4 配置库权限表

| 目录 | 项目经理 | 架构设计师 | 开发工程师 | 测试工程师 | 质量保证工程师 | 资料工程师 | 配置管理工程师 | SCCB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 项目立项与策划 | RW | R | R | R | R | R | RW | R |
| 02 需求分析 | R | R | R | R | R | R | RW | R |
| 03 系统设计 | R | RW | R | R | R | R | RW | R |
| 04 开发 | R | R | RW | R | R | R | RW | R |
| 05 测试 | R | R | R | RW | R | R | RW | R |
| 06 客户文档 | R | R | R | R | R | RW | RW | R |
| 08 质量管理 | R | R | R | R | RW | R | RW | R |
| 09 配置管理 | R | R | R | R | R | R | RW | RW |
| 10 项目管理 | RW | R | R | R | R | R | RW | R |
| 12 培训资料 | R | R | R | R | R | RW | RW | R |

注：R=只读，RW=读写。本项目为单人项目，实际权限由项目经理与配置管理工程师（同一人）统一管理。

4.4 配置库扩容

产品级配置管理工程师会定期统计配置库的容量，如果剩余容量小于警戒值（比如 20G），则发起扩容申请。本项目使用 GitHub 远程仓库，容量由 GitHub 提供，暂无扩容压力。

5、基线管理

5.1 基线计划

在项目初期需要制定基线计划，基线计划是根据项目开发计划来的。本项目的基线计划如下表所示：

表5 项目基线

| 基线名称 | 基线时间 | Tag | 配置项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能基线 | 2026.06.13 | v1.0.0-fb | 项目边界、架构设计、需求基线 |
| 设计基线 | 2026.06.13 | — | 架构设计、交付路线、代码规范 |
| 转测试基线(M1) | 2026.06.13 | v1.0.0-m1 | H5 基础与可重复演示数据 |
| M2 里程碑基线 | 2026.06.13 | v1.0.0-m2 | 公开浏览、营销活动 |
| M3 里程碑基线 | 2026.06.13 | v1.0.0-m3 | 用户资料、真实预约 |
| M4 里程碑基线 | 2026.06.13 | v1.0.0-m4 | 商品、订单、库存与金额 |
| M5 里程碑基线 | 2026.06.13 | v1.0.0-m5 | 社区发帖/点赞/评论/收藏 |
| M6 里程碑基线 | 2026.06.14 | v1.0.0-m6 | 发布收口、回归与错误体验 |
| 发布基线(产品基线) | 2026.06.23 | v1.0.0-rc1 | 全部源码 + 文档 + Docker 镜像 + 测试报呃 |

5.2 基线活动

项目配置管理工程师所做的工作：

（1）基线时间点前一个星期：

1. 检查文档的交付情况；

2. 检查文档规范；

3. 检查文档与代码的变更情况是否符合规范；

4. 检查缺陷是否符合质量要求，举例说明：发布前测试发现的千行代码缺陷低于 13，且无严重缺陷遗留。

（2）基线时间到时：

项目配置管理工程师为代码和文档打标签（tag），收回文档的修改权限，并发布基线报呃给相关人员。

5.3 基线报呃

1. 基线报呃至少需要包含如下内容：基线名称、基线时间、标签位置、权限设置情况。

表6 基线报呃

| 基线名称 | 基线时间 | 标签位置 | 权限设置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0-fb 功能基线 | 2026.06.13 | main 分支 tag | 受保护，仅允许合并 |
| v1.0.0-m6 里程碑基线 | 2026.06.14 | main 分支 tag | 受保护，仅允许合并 |
| v1.0.0-rc1 产品基线 | 2026.06.23 | main 分支 tag | 受保护，仅允许 hotfix |

2. 报呃体现形式：以 Markdown 形式体现，存于 docs/基线清单.md，并通过邮件或项目协作工具发布给相关人员。

3. 基线发布时间：基线后一周内。

6、变更管理

6.1 变更管理流程

6.1.1 配置项修改

对于代码修改，建议在实现一个新功能，或者修复了某一个 bug 的时候，做一次提交。全部配置项（文档、代码和其他工作成果），需要按照如下流程来完成。

对于代码，修改时需要添加注释。对于代码和文档，在修改后提交到版本库前，需要填写如下提交信息（采用 Conventional Commits 规范）：

<type>(<scope>): <简短描述>

缺陷/变更单号：CR-YYYYMMDD-NNN
修改原因：说明动机与变更要点
修改内容：变更要点列表
审核人：CCB / 配置管理工程师

实例（取自本项目真实提交日志）：

commit 6fe0d29
refactor(auth): preset security questions with dropdown selection

关联 CR：CR-20260613-001
原因：H5 公开登录采用手机号+密码，需安全问题找回密码
内容：预置安全问题下拉选择，增强找回密码体验

6.1.2 变更流程

对于缺陷，发现缺陷后，需要按照如下流程处理。建议使用统一的缺陷管理系统来管理缺陷的处理流程，如果没有专门的系统，可通过 Excel 表格来跟踪，但审核环节不能缺少，并且需要记录。

提交问题 → 审核问题（测试经理） → 开发定位修改 → 配置管理工程师归档 → 测试经理审核 → 测试人员验证 → 关闭问题单

图2 缺陷处理流程

对于基线后的需求、设计或具体实现方案，如果需要改动，需要提出人提交变更请求，给出变更原因、变更方案；然后由相关人员评审，评审通过后向配置管理工程师申请修改权限，对目标文档或代码进行修改，并将变更信息告知项目组人员。

6.2 变更管理报呃

变更报呃内容：变更对象、变更原因、变更内容（识别受影响的全部配置项）、评审人员、评审日期等。下面给出本项目的一个真实变更实例。

变更对象：

H5 公开登录方式变更（CR-20260613-001）

变更原因：

M0 基线建立时，H5 公开登录方式未明确：微信登录延后，必须有可立即落地的登录方案；该决策直接阻塞 M3「用户资料与真实预约」里程碑。

变更内容：

明确 V1 公开登录采用手机号 + 密码，找回密码采用安全问题机制。新增 4 个 API：注册、登录、获取安全问题、重置密码。

涉及变更的配置项：

后端源码（CI-SC-001）、H5 源码（CI-SC-005）、种子数据（CI-DB-002）、需求基线（CI-DOC-013）、决策记录。

评审人员：

项目经理、架构设计师、开发、测试经理、配置管理工程师、质量经理（本项目均为同一人担任多角色）。

风险：

需评估密码哈希算法（BCrypt）与安全问题答案哈希存储；错误响应不得泄露“用户是否存在”。

评审日期：

2026-06-13

7、缺陷管理

7.1 缺陷管理规范

管理流程按照图 2 执行。管理规范：凡是发现的问题，都必须走缺陷管理流程，各个节点须体现的内容如下：

提交问题

问题发现人、环境配置、发现问题的版本、操作步骤、预期结果、实际结果、问题严重程度、缺陷所属模块。

审核问题（测试经理）

问题描述是否规范？是否确实是问题？是否重复问题？指定问题定位人。

开发人员定位并修改问题

问题现象、问题根因、计划的解决方案、修改了哪些文件、验证结果如何、解决问题的版本。

配置管理工程师归档

配置管理工程师将缺陷修复记录归档。

测试经理审核

验证问题是否解决的版本，指定验证人。

测试人员验证问题

验证版本、操作步骤、验证结果。

关闭问题单

问题解决关闭；此问题解决但引入新的问题，需重新提交一个缺陷跟踪单。

7.2 缺陷管理报呃

内容包括：缺陷单号、责任人、严重程度、发现问题的版本、解决问题的版本、验证人。最好可以以图表的形式直观地体现缺陷的发展趋势。

8、版本发布管理

8.1 分支管理

配置管理分为开发库、受控库和产品库。版本库上有 main、develop 两个主要分支，分别对应产品库与开发库。

（1） main 分支为生产发布基线，只存放可发布代码，所有基线版本在 main 上打标签。

（2） develop 分支为日常集成分支，CI 在此全量验证。开发人员从 develop 上拉分支后开发，完成后合并回 develop。

（3） feature/* 与 phase-N-* 为阶段交付分支，hotfix/CR-* 为紧急修复分支。本项目实际使用了 phase-2-backend、phase-7-product、phase-10-frontend、phase-11-user 等里程碑分支。

8.2 版本命名规则

本项目采用语义化版本号 MAJOR.MINOR.PATCH 加里程碑后缀：

（1） 提交测试之前的开发版本：PetCareO2O + D001、D002……依次递增；

（2） 里程碑基线：v1.0.0-m1、v1.0.0-m2……v1.0.0-m6；

（3） 发布候选与正式版：v1.0.0-rc1、v1.0.0-rc2、v1.0.0；

（4） 补丁版本：基于 1.0.0 发的第一个补丁为 v1.0.1，依次递增。

8.3 版本发布计划

根据项目组实际情况制定版本发布计划：

表7 版本发布计划

| 版本号 | 发布时间 | 面向的用户 |
| --- | --- | --- |
| PetCare O2O v1.0.0-m1 | 2026.06.13 | 课程评审组（演示） |
| PetCare O2O v1.0.0-m6 | 2026.06.14 | 课程评审组（演示） |
| PetCare O2O v1.0.0-rc1 | 2026.06.23 | 课程评审组与用户 |
| PetCare O2O v1.0.0 | 计划 2026.06.30 | 正式发布 |

8.4 版本发布流程

1. 发布要求：

所有发布的版本，必须是经过测试（843 个测试全部通过）且符合版本发布要求的版本。

2. 发布途径：

由项目配置管理工程师打 tag 并推送 GitHub，触发 Jenkins/GitHub Actions 自动构建 Docker 镜像并部署。

3. 发布版本内容：

后端 jar、前端静态资源、Docker 镜像、构建指导书、部署指南、系统测试报呃。

8.5 版本发布报呃

版本发布后，按此模板编制版本发布报呃，邮件通知项目组成员。

表8 版本发布报呃

| 发布的版本 | 计划发布时间 | 实际发布时间 | 面向客户 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0-rc1 | 2026.06.23 | 2026.06.23 | 课程评审与用户 | 产品基线，CICD 全通 |
| v1.0.0 | 2026.06.30 | — | 正式发布 | 待发布 |

9、配置状态报呃发布

表10 配置状态报呃发布计划

| 报呃类型 | 报呃发布周期 | 面向的项目组人员 |
| --- | --- | --- |
| 基线报呃 | 事件触发（各基线时间点） | 全体人员 |
| 变更报呃 | 事件触发（有变更时） | 设计、开发、测试相关人员 |
| 缺陷管理报呃 | 两周一次 | 主送责任人，抄送全体人员 |
| 配置管理报呃 | 每月一次（需包含配置管理计划中全部活动的内容） | 全体人员 |
| 审计报呃 | 事件触发 | 主送责任人，抄送全体人员 |

10、归档数据

10.1 归档内容

软件项目开发过程中所产生的全部有用的工作成果，也就是在项目初期识别出来的配置项（源代码、数据库脚本、构建脚本、配置文档、CI/CD 流水线、Docker 镜像、基线 tag 等）。

10.2 归档活动

将数据从项目级配置库归档到公司或企业的产品级配置库中，归档后全部数据只保留读权限。本项目的归档产物为项目 GitHub 仓库的 tag 与对应 commit，可随时通过 git checkout <tag> 复现。

11、配置审计

11.1 审计内容

项目组的配置管理活动是否按照《PetCare O2O 项目软件配置管理计划》中的要求与规范落实，监控与督促过程规范，保证产品质量。审计分为功能配置审计（FCA、验证基线满足需求）、物理配置审计（PCA、验证配置项与登记表一致）与过程审计（检查变更流程与提交规范）三类。

11.2 审计报呃

审计报呃按此模板填写。

表11 审计报呃

| 发现的问题 | 问题分类 | 责任主体 | 计划完成日期 | 问题当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部分提交未完全遵循 Conventional Commits | 过程审计 | 曾志洪 | 2026.06.25 | 已整改 |
| admin-web ESLint 未配置 | 物理审计 | 曾志洪 | 2026.06.28 | 待处理 |
| 配置项登记表个别状态未同步 | 物理审计 | 曾志洪 | 2026.06.25 | 已同步 |